PS 07

GERER LES SYSTEMES D’INFORMATION

DOCUMENT

MATRICE DE RISQUES DE GOUVERNANCE

OBJET :

Identifier, évaluer et prioriser les risques liés à la gestion des données de CMGP Group, puis définir les mesures de maîtrise et les responsabilités associées à leur traitement.

| Rédigée par 26/06/2026 | Vérifiée par 28/06/2026 | Approuvée par 30/06/2026 |
| --- | --- | --- |

- GRILLE DE COTATION :

### 1.1 Probabilité d’occurrence

| Niveau | Valeur | Définition |
| --- | --- | --- |
| Rare | 1 | L'événement ne s'est jamais produit dans le Groupe et est peu susceptible de survenir dans les 12 prochains mois. |
| Possible | 2 | L'événement s'est produit occasionnellement dans le Groupe ou dans des organisations similaires. |
| Probable | 3 | L'événement se produit régulièrement dans le Groupe ou dans des organisations similaires. |
| Quasi-certain | 4 | L'événement se produit fréquemment ou est actuellement avéré dans le Groupe. |

### 1.2 Impact métier

| Niveau | Valeur | Description de l'impact |
| --- | --- | --- |
| Mineur | 1 | Perturbation locale sans impact sur les processus critiques du Groupe. |
| Modéré | 2 | Perturbation significative affectant plusieurs processus ou Business Units. |
| Majeur | 3 | Blocage opérationnel ou dégradation significative de la qualité des référentiels. |
| Critique | 4 | Blocage total ou atteinte grave à l'intégrité des données de référence du Groupe. |

### 1.3 Grille de criticité (P x I)

| P \ I | Impact 1 | Impact 2 | Impact 3 | Impact 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prob. 4 | 4 — Moyen | 8 — Moyen | 12 — Élevé | 16 — Élevé |
| Prob. 3 | 3 — Faible | 6 — Moyen | 9 — Élevé | 12 — Élevé |
| Prob. 2 | 2 — Faible | 4 — Moyen | 6 — Moyen | 8 — Moyen |
| Prob. 1 | 1 — Faible | 2 — Faible | 3 — Faible | 4 — Moyen |

Score 1–4 = Risque FAIBLE | Score 5–8 = Risque MOYEN | Score 9–16 = Risque ELEVE

- IDENTIFICATION ET EVALUATION DES RISQUES DATA :

| ID | Risque | Description | P | I | Score | Criticité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Conflit de propriété des données | Désaccords ou manque d'arbitrage entre BUs sur les définitions ou la propriété des données transverses. | 3 | 3 | 9 | ELEVE |
| R-02 | Complétude insuffisante | Attributs obligatoires non renseignés sur les données maîtresses, impactant les processus métiers. | 3 | 3 | 9 | ELEVE |
| R-03 | Contournement de la gouvernance | Création ou modification sauvage de données de référence par les métiers en dehors du cadre validé. | 3 | 3 | 9 | ELEVE |
| R-04 | Non-conformité produit | Produits commercialisés sans homologation valide. | 3 | 4 | 12 | ELEVE |
| R-05 | Absence de Data Steward actif | Domaine de données sans Data Steward identifié : absence de contrôle qualité et de traitement des demandes. | 2 | 3 | 6 | MOYEN |
| R-06 | Données fournisseur incorrectes | Coordonnées bancaires obsolètes ou erronées sur les fiches fournisseurs, générant des risques de paiement. | 2 | 4 | 8 | MOYEN |
| R-07 | Codes douaniers incorrects | Codes HS inexacts ou non mis à jour sur les produits exportés vers les filiales africaines, générant des blocages logistiques. | 2 | 3 | 6 | MOYEN |
| R-08 | Déficit de compétences / temps | Manque de formation ou de temps alloué aux Data Stewards métiers pour réaliser leurs contrôles. | 3 | 2 | 6 | MOYEN |
| R-09 | Obsolescence des règles métiers | Absence de revue et de mise à jour des définitions métiers des données de référence. | 2 | 3 | 6 | MOYEN |
| R-10 | Dérive qualité post-acquisition | Détérioration de la qualité des données lors de l'intégration des entités acquises sans processus formalisé. | 3 | 3 | 9 | ELEVE |

- DISPOSITIF DE MAITRISE :

| ID | Mesures de Maîtrise | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Processus formel d'arbitrage par le Comité DATA, validation par le Conseil | Data Manager MDM | En cours |
| R-02 | Contrôles automatiques à la saisie dans le Hub MDM, KPI complétude > 90%, formation Data Stewards | Data Stewards + Data Manager MDM | En cours |
| R-03 | Contrôles de conformité réguliers, sensibilisation des métiers à la Charte | Data Manager MDM + Data Stewards | En cours |
| R-04 | attribut 'Numéro d’agrément' obligatoire, alertes automatiques expiration | Data Steward Produit + Dir. QSE | Prioritaire |
| R-05 | KPI taux de couverture par DS = 100% | Data Manager MDM | Prioritaire |
| R-06 | Attributs bancaires obligatoires et vérifiés dans le Hub MDM | Data Steward Fournisseur + DAF | En cours |
| R-07 | Attribut 'Code HS' obligatoire dans MDM Produit, vérification par Data Steward avant activation | Data Steward Produit + Logistique | En cours |
| R-08 | Parcours d'intégration des Data Stewards, fiches de postes clarifiées | DSI + Direction RH | Surveillé |
| R-09 | Revue annuelle obligatoire des dictionnaires de données métiers | Data Manager MDM + Data Owners | Planifié |
| R-10 | Workflow Intégration Post-Acquisition formalisé, profilage systématique, validation Data Owner | Data Manager MDM + Data Stewards | En cours |

- PLAN DE TRAITEMENT DES RISQUES PRIORITAIRES (Score >= 9)  :

| ID | Action Prioritaire | Responsable | KPI de Suivi | Echéance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Mise en place de la procédure formelle d'escalade et d'arbitrage des conflits de données. | Data Manager MDM | % de conflits résolus < 30j | Mois 1-3 |
| R-02 | Mise en place des contrôles de saisie obligatoires dans le Hub MDM. Formation Data Stewards. | Data Stewards + Data Manager MDM | Taux complétude > 90% | Mois 1-6 |
| R-03 | Campagne de sensibilisation et de formation des métiers à la Charte de Gouvernance. | Data Manager MDM | % de collaborateurs sensibilisés | Mois 1-6 |
| R-04 | Activation d’un workflow pour tous les produits nécessitant un agrément. Revue exhaustive catalogue. | Data Steward Produit + QSE | 100% produits avec agrément valide | Immédiat |
| R-10 | Exécution systématique du workflow Intégration Post-Acquisition | Data Manager MDM + Data Stewards | % entités intégrées avec Golden Record certifié | Mois 4-12 |

Tableau de mise à jour

| Propriétaire du document : DATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Révision | Nature de changement | Date d’application | Statut |
| V.00 | ### Création de | 26/06/2026 | Création |